issue #497–#504 批次交付状态

PR #506 ｜ 分支 codex/ci-green-20261016 ｜ 基线 origin/master @ c720aef5（rebase 后）｜ 6 commits 已 push

一、提交（rebase 后，已 push）

| hash | issue | 摘要 |
| --- | --- | --- |
| 08e74e24 | #504 | .gitignore 补 7 类规则 + 5 份 goal-loop ledger 归位 |
| 64cf05a4 | 附带 | predictionworkflow 直接 include arearules.h（ORT=OFF 构建必断 / C2653） |
| c2091992 | #499 | CI Windows 两真红：异步清理竞态（QTRY）+ OGR 句柄（DeferredDelete） |
| f37b3503 | #501 | 环境债名单 reviewed_utc 强制 + 超期 warning + flaky 放行台账 |
| 91ddd17a | #502 | 新闸 tools/check_ui_size.py（src/ui ≤1000 行，只缩不涨）+ baseline 12 条 |
| f82ba7d2 | #498+#502 | asan 磁盘水位闸（与 #505 叠加）+ 规模闸接线 |

二、rebase 时的重叠处置（推送前必做的一步）

| 我的提交 | master 已合入 | 处置 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| #500 child 改引用 | #495 同解（同一行） | 丢弃冗余提交 | 问题已修复，重复改同一行只会制造冲突 |
| #498 清理 + -g1 | #505 清理更全 + -gz | 合并：采用 -gz，弃 -g1 | -gz 压缩调试段、信息不减；-g1 会丢变量/内联段 |
| — | — | 保留我独有项 | Disk space guard（<40GB 早失败报明确原因）+ hostedtoolcache/node_modules |

三、验证证据（新基线上复验，本机 Windows localdeps / Qt 6.11.2）

| 项 | 结果 |
| --- | --- |
| tst_mappingworkbench::removeDraftDeletesWorkingCopy | 3 passed / 0 failed ✅ |
| tst_versions::savedBytesAndPdfSurviveWorkingChanges | 3 passed / 0 failed ✅ |
| 全量对照实验（stash 改动 vs 带改动） | 基线红 savedBytes → 修复后该用例转绿 |
| 源码门禁 9 项（layering / ui_invariants / ui_size+selftest / i18n / env_redset validate+selftest / ci_scripts / docs_drift） | 9/9 绿 |
| check_ui_size --strict | 392 文件 / >1000 行 12 个 = baseline 12 条，clean |
| YAML / CI 脚本引用 | 可解析 + 15 个脚本引用全部存在 |

四、#503 的 18× 差距已定位（修正原判断）

不是「Windows 慢 18 倍」，而是 **并行度 8× × 单测试 2.2×**：linux 走 ctest -j min(核数,8)（paleo-dev:104-112），而 paleo-dev.ps1:388 **未传 -j → 串行**。等效单进程：linux ≈147.6×8≈1181s vs Windows 2635s，剩余 2.2× 才是单测试本身差异。「Windows 必须串行」的理由（QSettings 注册表）在方向 81 落地测试私有注册表 hive 后可能已失效，ci.yml 注释疑为未同步更新。若并行可行，Windows 墙钟可从 44min 压到 ~11min —— 远优于拆巨型测试文件（拆文件不减少总墙钟）。已写入 #503，建议单独 PR 试跑 -j4（本机只有 2 个测试目标，无法本地验证并行安全）。

五、issue 收口

| issue | 状态 |
| --- | --- |
| #500 | 已关闭（归属 #495，本批丢弃重复提交） |
| #499 | 已更新：2/3 处修复经 PR #506 提交；第三处（夹具清理缺陷）另立 |
| #497 | 已更新进展表；待你拍板 master 健康度底线（是否恢复 strict required checks） |
| #503 | 已更新 18× 定位与拆分调研结论 |
| #498 / #501 / #502 / #504 | PR #506 中提交，待 CI 验证后自动关闭 |

六、下一步（你已选：拆巨型测试文件 + 定位 18× 差距）

| 项 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 定位 18× 差距 | ✅ 已完成 | 结论见第四节；实施（Windows 试跑 -j4）建议独立 PR，因需 CI 侧验证并行安全 |
| 拆 tst_panels | 待实施 | 5,337 行 = 单类 TestPanels 144 用例，命名已按页面分族（dataPage_* / predictPage_* / constraintPage_* / composePage_* / validatePage_* / folderConfirm_* / mainWindow_*）；需先抽共享 Fixture 到 tests/support/，属独立工程与独立分支/PR |